АДМИНИСТРАЦИЯ

ОСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   26.02.2018  № 14

О создании паводковой комиссии

В связи с началом паводкового периода и в целях предотвращения затопления жилых домов и учреждений, -

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Создать паводковую комиссию в составе:

- Иванова О.В.-  Осиновского муниципального образования

- Макарова М.А.– зам. главы администрации Осиновского МО

- Шутова Е.Е. – главный специалист с. Каменка

- Санжапова Т.Ф.. – ведущий специалист с. Березовка

- Михалина А.А. –главный  специалист с. Бородаевка

- Филиппов О.В. –водоснабжающая организация

- Шаповалов В.А. – директор ЗАО «Заря» (по согласованию)

- Быков В.П. – глава ИП « Быков В.П.» (по согласованию)

- Доровской Н.В. –  генеральный директор АО ПЗ Мелиоратор (по согласованию)

- Терешин С.А. – директор МОУ-СОШ с. Каменка (по согласованию)

- Музычук О.А. – директор МОУ-СОШ с. Березовка (по согласованию)

- Андрис Ж.А.– директора МОУ-СОШ пос. Осиновский (по согласованию)

- Лымарь Н.В. – директор МОУ-СОШ с. Бородаевка (по согласованию)

- Тарасова С.Б. – заведующая ДОУ с. Бородаевка (по согласованию)

- Акумгалиева Р.С. – заведующая ДОУ с.Каменка (по согласованию)

- Косенко М.Г. – заведующая ДОУ  пос.Осиновский (по согласованию)

- Утвердить план противопаводковых мероприятий.

- Утвердить график дежурств,  в противопаводковый период.

ВРИО главы администрации  Осиновского

муниципального образования                                                                  О.В. Иванова

УТВЕРЖДАЮ

_______________О.В. Иванова

ВРИО главы администрации Осиновского

муниципального образования

План

проведения противопаводковых мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка от снега санитарной зоны на башнях в селах Филипповка, Бородаевка, Березовка, Каменка, пос. Осиновский | 9 марта – 25 марта | Адм. Осиновского МО; ИП Филиппов О.В. ЗАО ПЗ «Мелиоратор» |
| 2. | Провести ревизию окологоловочной площадки на башнях в селах Филипповка, Бородаевка, Березовка, Каменка пос. Осиновский | 9 марта – 25 марта | Адм. Осиновского МО; ИП Филиппов О.В. АО ПЗ «Мелиоратор» |
| 3. | Очистить канализационные люки от наледи на территории школ, ФАПов, детских садов. | До 15 марта | директора школ зав. Фап зав. детскими садами (по согласованию) |
| 4 | Выложить защитный вал для отвода паводковых вод в п. Осиновский | По мере необходимости | АО ПЗ «Мелиоратор» |

УТВЕРЖДАЮ

_______________О.В. Иванова

ВРИО главы администрации Осиновского

муниципального образования

ГРАФИК

дежурства в противопаводковый период

| № | Дата | Время | Дежурный | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 марта | 8.00 – 17.00 | Макарова М.А. | 89271604134 |
| 2 | 10 марта | 8.00 – 17.00 | Маликова Е.Н. | 89372594302 |
| 3 | 11 марта | 8.00 – 17.00 | Шутова Е.Е. | 89271275444 |
| 4 | 12 марта | 8.00 – 17.00 | Хуторная Ю.В. | 89610536058 |
| 5 | 13 марта | 8.00 – 17.00 | Санжапова Т.Ф. | 89376310600 |
| 6 | 14 марта | 8.00 – 17.00 | Филиппов О.В. | 89371474565 |
| 7 | 15 марта | 8.00 – 17.00 | Андрис Ж.А. | 89272795457 |
| 8 | 16 марта | 8.00 – 17.00 | Терешин С.А. | 6-76-45 |
| 9 | 17 марта | 8.00 – 17.00 | Макарова М.А. | 89271604134 |
| 10 | 18 марта | 8.00 – 17.00 | Лымарь Н.В. | 89276261552 |
| 11 | 19 марта | 8.00 – 17.00 | Тарасова С.Б. | 89272228849 |
| 12 | 20 марта | 8.00 – 17.00 | Димитриади В.А. | 6-92-29 |
| 13 | 21 марта | 8.00 – 17.00 | Быков В.П. | 89276261536 |
| 14 | 22 марта | 8.00 – 17.00 | Шаповалов В.А. | 6-73-66 |
| 15 | 23 марта | 8.00 – 17.00 | Косенко М.Г. | 6-91-02 |
| 16 | 24 марта | 8.00 – 17.00 | Шутова Е.Е. | 6-76-66 |
| 17 | 25 марта | 8.00 – 17.00 | Акумгалиева Р.С. | 89379730326 |